招募邀请函
杭州京兰环保工程有限公司（以下简称“招标方”）就空压制氮机系统进行招标，现邀请合格的供应商前来参与，请满足资格条件的投标人提交报名申请。（提供附件1《供应商基本信息登记表》及附件2《供应商基本信息调查表》，均需盖章扫描）。
招标编号：JLGC2503S-J-CG-17
项目名称：空压制氮机系统项目；

采购方式： 邀请招标 ；
项目需求：详见文件投标人须知。

招募邀请函发送时间：2026年5月14日9：00。

报名截止时间

供应商请详细审阅《投标人须知前附表》，满足其要求后按照以下要求提交《供应商基本信息登记表》及《供应商基本信息调查表》。
6.1报名截止时间：2026 年  5  月 20  日16：00分（如有变更以招标人通知为准）

6.2文件递交邮箱地址：wucailian@jinglanhuanbao.com

招标人联系方式
商务联系人：吴彩练    

电   话：15869026006 
    技术联系人：邵丁磊
电   话：18268122140
 注：以上内容如有变化，将另行通知。

投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	名 称
	编 列 内 容

	1
	招标人
	名  称：杭州京兰环保工程有限公司

地  址：杭州市萧山区博奥路与平澜路交叉口 润奥商务中心 T1 楼（七星潮鸣）11 楼 

招标联系人： 吴彩练

电  话： 15869026006

	2
	招标范围
	1、项目地点：张家港
2、招标范围包括但不限于空压制氮系统的设计、制作、交货、安装、调试、技术服务、人员培训、验收、报检、售后服务工作.


	3
	施工周期
	计划进场时间：2026年8月20日（暂定）；

日历天数：45天（含设计深化、审图及施工许可证等报建手续办理时间）具体进场日期以工程部书面通知为准。

投标人可根据自身情况自报有竞争力的工期，可通过填写《技术偏离表》进行调整。

	4
	技术要求
	符合本项目设计、施工要求及现行有关规范、标准要求，具体详见《附件一：设备通用技术要求》、《附件二 JLGC2503S-J-CG-17空压制氮系统技术规范书》、《附件三 （空压制氮系统布置图）》

	5
	投标人要求
	（1）投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件；

（2）施工单位具备压力容器安装 / 改造 / 维修许可或压力管道安装许可；

（3）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	6
	有效报价
	通过技术评审后的投标人报价。

	7
	答疑
	 2026年5月   日（暂定）前将需答疑的问题以电子邮件的形式发送至招标人电子投标邮箱：huanbaocaigoubu@jinglanhuanbao.com 
请投标人将答疑文本转换为PDF格式，并将PDF格式文件及WORD或EXCEL文件同时发送至招标人电子邮箱

	8
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

	9
	开标时间和地点
	同投标截止时间，线上举行。

	10
	评标办法
	招标会议有答辩环节，要求投标代理人、设计负责人、必须参加评标会议，答辩结果影响入围资格。

	11
	计价方式
	1、本工程采用 “不含税价包干总价”+“适用税率对应税额”的计价方式，税金单列，开具增值税专用发票。后期因政策法规、供应商自身等非招标人原因导致的增值税税率变更使合同总价款降低的，自变更生效之日起，招标人按“不含税包干价总价”+“适用税率对应税额”支付总价款给乙方。

2、投标人应根据招标文件、现场踏勘和实际测量等实际情况，自行计算申报工程量，若工程量清单中存在漏项、工程量计算错误、项目特征描述错误或不清楚的，原则上工程量清单内容不作调整，有漏算、少算工程量的，视为已包含在工程总价之中，结算不作调整，所须全部费用及责任均由投标人承担。

3、中标后设计价款不做任何调整，设计深化及施工过程中因招标人原因发生的设计变更及签证的费用按实际发生工程量调整，除此外，中标价不做任何调整。

	12
	付款比例
	1、付款方式：

1.1、预付款：合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同额的10%作为预付款； 

1.2、到货款：合同安装物资全部到达现场且验收合格后的7个工作日内，由甲方支付乙方合同总额的50%作为到货款；

1.3、安装竣工验收款：安装结束，经调试合格后7个工作日内，甲方支付乙方合同总额的20%作为工程验收款；

1.4、调试验收款：与DCS对接逻辑组态完成和报规报验完成后的7个工作日内，甲方支付乙方合同总额的10%作为工程调试验收款；

1.5、质保金：剩余10%为质保金（无息），自质保金于到货后18个月后7个工作日内，且期间双方无任何工程质量问题纠纷，甲方支付乙方剩余质保金款项。

1.6付款方式不允许负偏离。

	13
	违约责任
	投标人在中标后，非因招标方或不可抗力原因拒签合同，将被没收投标保证金。

	14
	合同模板
	详见《附件四 合同模板》；

投标人可通过填写《商务偏离表》进行偏离，原则上不允许出现负偏离。

	15
	标书要求
	详见《附件五 商务标格式》、《附件六 技术标格式》、《附件七价格标格式》；

	16
	评标办法
	最低价中标。

	17
	其它
	招标人有权对投标人中标后的设计范围和图纸内容适当合理调整。


